## Slide 1
Projekt-definition
Projekt-durch-führung
Projekt-abschluss
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Projektorganisation
Projektleitung, -team, -infrastruktur
Problemanalyse (Problembeschreibung und Ursachen für das Problem)
Projektziele (Sachziele, Terminziele, Kostenziele)
Entwurf Projektergebnis
Durchführbarkeitsanalyse
Realisierbarkeit, Risiken, Wirtschaftlichkeit
Projektumfeldanalyse
Projektplanung
Aktivitätenliste, Arbeitspakete, Projektablauf- und Projektterminplan, Ressourcenplan, Kostenplan
Projektsteuerung
Besprechungen des Projektleiters, Maßnahmen zur Problemvermeidung, Förderung der Motivation des Teams
Projektcontrolling
Soll-Ist-Vergleiche, Kosten-, Ergebniscontrolling
Projektdokumentation
vgl. Handreichung Prozessmanagement
P
D
S
A
Abnahme
Abschlussbericht
Projektevaluation
Auflösung Projektteam
Abschlusspräsentation

## Slide 2
Projektorganisation
Projektvorhaben, -nutzen
(Qualitätsbereich der Schule berücksichtigen)
Projektziele
Projektantrag
Machbarkeits- und Risikoabschätzung
Projektumfeldanalyse
Aktivitätenliste
Projektsteuerung
Änderungen und Fortschritt steuern
Projektcontrolling und -dokumentation
Fortlaufende Anpassung Projektstrukturplan und Kanban
Handreichung Prozessmanagement
Abnahme
Abschlussbericht (Soll-Ist-Vergleich)
Projektevaluation
Auflösung Projektteam
Abschlusspräsentation
Projektmerkmale prüfen
Projektauftrag
Abschlussworkshop
Arbeitspakete
Projektstrukturplan /
KANBAN-Board
Projekt-definition
Projekt-durch-führung
Projekt-abschluss
Projekt-planung
Projekt-abschluss
Plan
Do
Check
Act

## Slide 3
Projekt- definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Do
Check
Act
Plan

## Slide 4
Projektorganisation
Projektvorhaben, -nutzen
(Qualitätsbereich der Schule berücksichtigen)
Projektziele
Projektantrag
Machbarkeits- und Risikoabschätzung
Projektumfeldanalyse
Do
Check
Act
Projektmerkmale prüfen
Projektauftrag
Projekt- definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Plan

## Slide 5
Do
Check
Act
Projekt- definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Plan

## Slide 6
Do
Check
Act
Projekt- definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Plan
Aktivitätenliste
Arbeitspakete
Projektstrukturplan /
KANBAN-Board

## Slide 7
Do
Check
Act
Projekt- definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Plan

## Slide 8
Do
Check
Act
Plan
Projektsteuerung
Änderungen und
Fortschritt steuern
Projektcontrolling
und -dokumentation
Fortlaufende Anpassung
Projektstrukturplan und Kanban
Projekt- definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Do

## Slide 9
Do
Check
Act
Plan
Projekt- definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Do

## Slide 10
Do
Check
Act
Plan
Projekt- definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Abnahme
Abschlussbericht (Soll-Ist-Vergleich)
Projektevaluation
Auflösung Projektteam
Abschlusspräsentation
Abschlussworkshop
Check

## Slide 11
Do
Check
Act
Plan
Projekt- definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Check

## Slide 12
Projekt- definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Über- führung in einen Prozess
Do
Check
Act
Plan

## Slide 13
Projektcontrolling
Soll-Ist-Vergleiche, Kosten-, Ergebniscontrolling
Projekt-definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion, -evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Problemanalyse (Problembeschreibung und Ursachen für das Problem)
Projektziele (Sachziele, Terminziele, Kostenziele)
Entwurf Projektergebnis
Durchführbarkeitsanalyse
Realisierbarkeit, Risiken, Wirtschaftlichkeit
Projektorganisation
Projektleitung, -team, -infrastruktur
Projektumfeldanalyse
Projektplanung
Aktivitätenliste, Arbeitspakete, Projektablauf- und Projektterminplan, Ressourcenplan, Kostenplan
Projektsteuerung
Besprechungen des Projektleiters, Maßnahmen zur Problemvermeidung, Förderung der Motivation des Teams
Projektdokumentation
Abschlusspräsentation
Abnahme
Projekteinweisung
Abschlussbericht
Projektevaluation
vgl. Handreichung Prozessmanagement
P
D
S
A
Auflösung Projektteam

## Slide 14
Projekt-definition
Projekt-durch-führung
Projekt-reflektion,
-evaluation
Projekt-planung
Überführung in ein Prozess
Abschlusspräsentation
Abnahme
Projekteinweisung
Abschlussbericht
Projektevaluation
P
D
S
A
Auflösung Projektteam

## Slide 15
Projekt-
durchführung
Projekt-reflektion/ -evaluation
Projekt-
planung
Projekt-steuerung
Aktivitätenliste
Projektdokumentation
Projektstrukturplan und Kanban
Arbeitspakete
Projektstrukturplan /
KANBAN-Board
Abnahme
Arbeitspakete, Gesamtprojekt, Etnscheidung
Soll-Ist-Vergleich
Arbeitspakete bearbeiten
Überprüfung der Zielerreichung
Fortlaufende Anpassung
Arbeitspakete, Maßnahmen, Ressourcen
Abschluss
Abschlussworkshop, -bericht, -präsentation, Auflösung Projektteam
Projektdefinition (einmalig)
Projektmerkmale prüfen
Projektvorhaben, -nutzen
Projektumfeldanalyse
Projektorganisation
Projektziele
Machbarkeits- und Risikoabschätzung
Projektantrag
Projektauftrag
Das Grundmodell und die Teilphasen selbst, werden im Projekt und ständig durchlaufen.????
Plan
Do
Check
Act

## Slide 16
Projekt-
durchführung
Projekt-reflektion/ -evaluation
Projekt-
planung
Projekt-steuerung
Plan
Do
Check
Act
Das Grundmodell wird ständig durchlaufen. Es wiederholt sich zyklisch in allen Phasen.

## Slide 17
Projekt-
durchführung
Projekt-reflektion/ -evaluation
Projekt-
planung
Projekt-steuerung
Plan
Do
Check
Act
Das Grundmodell wird ständig durchlaufen. Es wiederholt sich zyklisch in allen Phasen.

## Slide 18
Projekt-
durchführung
Projekt-reflektion/ -evaluation
Projekt-
planung
Projekt-steuerung
Plan
Do
Check
Act
Das Grundmodell wird ständig durchlaufen. Es wiederholt sich zyklisch in allen Phasen.

## Slide 19
Projekt-
durchführung
Projekt-reflektion/ -evaluation
Projekt-
planung
Projekt-steuerung
Plan
Do
Check
Act
Das Grundmodell wird ständig durchlaufen. Es wiederholt sich zyklisch in allen Phasen.

## Slide 20
Projekt-
durchführung
Projekt-reflektion/ -evaluation
Projekt-
planung
Projekt-steuerung
Plan
Do
Check
Act
Das Grundmodell wird ständig durchlaufen. Es wiederholt sich zyklisch in allen Phasen.